## Slide 1
주간 업무보고
발표용 요약
2026-09-21 ~ 2026-09-27 | 가상 데이터
Notes: 가상 업무 6건을 기반으로 만든 예제 발표자료입니다. 표지 사진은 AI 생성 이미지이며 수치 근거가 아닙니다.

## Slide 2
이번 주 업무 현황
가상 업무 예제 · 2026-09-21 ~ 2026-09-27
02
총 6건의 업무 중 완료 2건, 미완료 4건, 기한 초과 2건, 보류 1건으로 집계되었다.
Chart: 
| 완료 | 진행중 | 대기 | 보류
업무 수 | 2 | 2 | 1 | 1
기한 초과
2건
미완료 업무 4건 중 포함
Notes: 집계는 예제 JSON의 업무 6건에서 코드로 다시 계산했습니다. 완료 2, 진행중 2, 대기 1, 보류 1이며 기한 초과 2건은 미완료 4건의 부분집합입니다.

## Slide 3
완료한 업무
가상 업무 예제 · 2026-09-21 ~ 2026-09-27
03
고객 안내문 개정과 정산 서식 정리가 완료되었다.
고객 안내문 개정
9월 23일 완료
정산 서식 정리
9월 26일 완료
Notes: 가상 원자료 W-001과 W-004의 상태 및 완료일을 그대로 표시했습니다. 작업 효과나 품질 개선 수치는 측정하지 않았습니다.

## Slide 4
미완료 업무와 기한
가상 업무 예제 · 2026-09-21 ~ 2026-09-27
04
미완료 4건 중 기한 초과 2건과 보류 1건이 포함되어 확인이 필요하다.
업무 | 상태 | 마감 | 주말 기준
월간 집계표 검토 | 진행중 | 2026-09-25 | 기한 초과
신규 절차 문서 작성 | 진행중 | 2026-09-29 | 예정
회의록 승인 대기 | 대기 | 2026-09-26 | 기한 초과
운영 점검 준비 | 보류 | 2026-10-02 | 예정
Notes: 기한 초과는 보고 주말 2026-09-27보다 마감일이 이전이고 아직 완료되지 않은 업무입니다. 보류 W-006은 10월 2일 마감이므로 기한 초과가 아닙니다.

## Slide 5
다음 주 확인할 항목
가상 업무 예제 · 2026-09-21 ~ 2026-09-27
05
월간 집계표 검토와 신규 절차 문서 작성 등 미완료 업무의 진행 상황을 확인한다.
월간 집계표 검토
9월 25일 마감 · 진행중
회의록 승인 대기
9월 26일 마감 · 대기
원자료에서 지연된 두 건을 우선 확인
Notes: 두 업무가 다음 주에 완료된다고 예측하지 않습니다. 담당자가 실제 상태와 새 기한을 확인해야 합니다. 입력 자료는 가상 예제입니다.